Ciechanów 08.07.2010r.

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku ul. 17 Stycznia 43 w Ciechanowie

w imieniu, której występuje

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Okrzei 14

06-400	Ciechanów

OGŁASZA PRZETARG

Na modernizację instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania

w budynku mieszkalnym przy ul. 17-Stycznia 43 w Ciechanowie.

(Wspólnota mieszkaniowa)

w zakresie szczegółowo określonym   w dokumentacji przetargowej

Dokumentację przetargową w cenie 20 zł można odebrać w:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Wyzwolenia 10a

06-400 Ciechanów

pok. Nr 1

w godzinach  7,00 - 15,00

lub pobrać bezpłatnie ze strony internetowej zamawiającego www.tbsciechanow.pl

Oferty należy składać do dnia 2010-07-21 do godz. 10,00 w:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Okrzei 14

06-400	Ciechanów

pok. Nr 3 /sekretariat/

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177) z póź. zm.  –  w tym przetargu nie stosuje się..

Ciechanów 08.07.2010r.

Dokumentacja Przetargowa

na modernizację instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania

w budynku mieszkalnym przy ul. 17-Stycznia 43 w Ciechanowie.

(Wspólnota mieszkaniowa)

1. Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. 17-Stycznia 43 w Ciechanowie

w imieniu której występuje :

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanów

www.tbsciechanow.pl

tbs@tbsciechanow.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00 reprezentowane przez :

Prezesa Zarządu  Tadeusza Bochnię

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania

w istniejącym zamieszkałym budynku mieszkalnym przy ul. 17-Stycznia 43 w Ciechanowie w zakresie szczegółowo określonym w projekcie wykonawczym,  przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania  i odbioru robót.

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w istniejącym zamieszkałym budynku mieszkalnym przy ul. 17-Stycznia 43 w Ciechanowie.  Jest to budynek pięciokondygnacyjny całkowicie podpiwniczony, zasilany w energie cieplną z węzła ciepłowniczego zlokalizowanego w sąsiednim budynku.

Zakres robót obejmuje:

- Wymianę istniejących rur stalowych, z których wykonana jest instalacja na rury miedziane.

- Demontaż istniejących grzejników żeliwnych, ich przepłukanie i ponowny montaż.

- Wymiana istniejących grzejników świecowych w łazienkach na grzejniki drabinkowe.

- Montaż zaworów termostatycznych (nowych+istniejących) i zaworów odcinających powrotnych.

- Montaż zaworów pod pionowych regulujących przepływ i ciśnienie czynnika grzejnego w instalacji.

- Płukanie instalacji centralnego ogrzewania po wykonanych robotach z wystawieniem stosownych  protokołów.

- Wykonanie prób szczelności instalacji centralnego ogrzewania z wystawieniem stosownych protokołów.

- Regulacja hydrauliczna instalacji c.o. – piony i grzejniki po pracach termo modernizacyjnych budynku.

- Izolację rurociągów  w pomieszczeniach nieogrzewanych.

- Roboty towarzyszące - przebicia w ścianach i stropach, zamurowanie przebić z uzupełnieniem tynku

i malowaniem.

- Wywóz starych rur i elementów stalowych z robót rozbiórkowych.

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione powyżej ale wyszczególnione w dokumentacji projektowej.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej budynku po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

Wspólny Słownik Zamówień kod CPV :

45331100 – 7   instalowanie centralnego ogrzewania

3. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia 60 dni od daty przekazania budynku do wykonania robót.

4. Warunki udziału w przetargu

1. Warunki udziału w przetargu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

3) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1.)  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi

opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

2.)  Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

3.)  Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego

z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

4.)   Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych

dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

5.)   Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas

wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Dysponuje pracownikami i kadrą techniczną przewidzianymi do realizacji zamówienia (wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych w branży sanitarnej przez Kierownika robót oraz 3 letnie doświadczenie w  kierowaniu robotami w branży sanitarnej instalacje centralnego ogrzewania ).

7.) Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem na okres nie krótszy

niż 36 miesięcy od daty odbioru końcowego całego zakresu robót.

5. Dokumenty wymagane do złożenia oferty

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1,

- wyceniony i podpisany przedmiar robót  - załącznik nr 2,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert,

- dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają

z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,

- aktualne zaświadczenie  właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego,

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i składek na  ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub

potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu - wystawionego nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- zaakceptowany projekt umowy poprzez jego podpisanie przez osobę uprawnioną - załącznik nr 3,

- wykaz robót informujący, iż w ciągu ostatnich 5 lat (licząc wstecz od terminu składania ofert), a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykazali się realizacją   przynajmniej jednej

roboty związanej z wykonaniem lub wymianą wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania o wartości

nie mniejszej niż 150.000,00zł  wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane

należycie ( z wykorzystaniem załącznika nr 5).

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w  wykonywaniu zamówienia. Przedłożone przez Wykonawcę

wykazy i dokumenty muszą potwierdzać, że przewidziany do realizacji niniejszego zamówienia

personel: kierownik robót – posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu

robotami w branży sanitarnej dot. instalacji centralnego ogrzewania; wymagane złożeniem uprawnień

budowlanych w branży sanitarnej i aktualnego zaświadczenia potwierdzającego członkowstwo we właściwej

izbie samorządu zawodowego wraz z polisą oc  (z zastosowaniem  załącznika nr 4),

-  opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony

od  odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia minimum

200.000,00zł. Dokument ten musi potwierdzać, ze Wykonawca będzie ubezpieczony co najmniej przez

okres  trwania umowy.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem"

z tym, że formularz ofertowy, wyceniony przedmiar robót i projekt umowy muszą być złożone w formie oryginałów.

6. Tryb udzielania wyjaśnień

Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest:

mgr inż. Mariusz Wszeborowski - kierownik Działu Remontów i Inwestycji tel. (023)672-23-04

7. Warunki umowy

1. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej dokumentacji

przetargowej oraz danych zawartych w ofercie i projekcie umowy.

8.Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania w tym utrzymanie w należytym porządku pomieszczeń,

w których będą wykonywane roboty, roboty zabezpieczeniowe i oznakowanie terenu robót,  koszty związane

ze zużyciem wody i energii, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT .
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej dokumentacji przetargowej.

Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w oparciu o „Przedmiar robót”,  projekt budowlany i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót  stanowiące załączniki do niniejszej dokumentacji przetargowej, a następnie tak obliczoną cenę przenieść do „Formularza ofertowego".

9. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu /zamkniętej kopercie

do dnia 21.07.2010r. do godz. 10,00 w :

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanów

pokój nr 3

Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane na adres :

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanów

i oznakowane następująco:

Modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania – Budynek ul. 17-Stycznia 43 w Ciechanowie.

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana w przetargu będzie wymagane wniesienie

przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości:

5% ceny ofertowej brutto przedstawionej w formularzu ofertowym Wykonawcy.
    Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej

podpisaniem w formie pieniężnej na konto Zamawiającego w formie: przelewem potwierdzonym

przez bank.

Dopuszcza się również wniesienie zabezpieczenia w formach : czekiem potwierdzonym przez bank,

poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, zastawach na papierach

wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa.

11. Ocena ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert.

Przy wyborze oferty Wykonawcy będzie brana pod uwagę cena oferty, liczba posiadanych pracowników z kadrą techniczną, wykaz wykonanych robót o podobnym zakresie do przedmiotu zamówienia z referencjami.

Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

12. Tryb ogłoszenia wyników przetargu

a)   Wyniki przetargu zostaną ogłoszone w siedzibie Zamawiającego.

Niezależnie od ogłoszenia wyników o wyborze oferty zostaną powiadomieni

pisemnie wszyscy oferenci.

b)    Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

13. Załączniki

1. Formularz Ofertowy - zał. nr 1

2. Przedmiar robót na modernizację instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w istniejącym budynku

mieszkalnym przy ul. 17-Stycznia 43 w Ciechanowie do wyceny  -  zał. nr 2

3. Projekt umowy do akceptacji  - zał. nr 3

4. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zmówienia – zał. nr 4

5. Wykaz robót o podobnym zakresie i charakterze – zał. nr 5

6. Projekt Wykonawczy na modernizację instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania – zał. nr 6

7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 7

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) z póź. zm. w tym przetargu nie stosuje się.

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:	                                           ................................................

Siedziba:	                            ................................................

Adres poczty elektronicznej: 	................................................

Strona internetowa:		................................................

Numer telefonu:		              ................................................

Numer faksu:			...............................................

Numer REGON:		              ................................................

Numer NIP:			................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. 17-Stycznia 43 w Ciechanowie

w imieniu której występuje :

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanów

www.tbsciechanow.pl

tbs@tbsciechanow.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00 reprezentowane przez :

Prezesa Zarządu  Tadeusza Bochnię

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia na wykonanie modernizacji instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania                       w budynku mieszkalnym przy ul. 17-Stycznia 43 w Ciechanowie, oferuję wykonanie zamówienia,                      zgodnie z wymogami dokumentacji przetargowej za cenę:

cena netto.............................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Stawki kosztorysowe

Roboczogodzina  /Rg/    -  ……………….. pln

Koszty pośrednie /Kp/   -   …….................. %

Zysk /Z/                         -   ………………... %

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, deklarujemy ich wykonanie z uwzględnieniem składników cenotwórczych przyjętych do ustalenia ceny zamówienia podstawowego określonego j.w.

Oświadczam, że :

Wykonam zamówienie w terminie 60 dni od daty przekazania budynku do wykonania robót.

Termin płatności:/ minimum 30 dni / …………….dni

Udzielam(y) gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem na okres nie krótszy niż ………….

miesięcy od odbioru końcowego całego zakresu robót.

Reklamacje będą załatwiane w   terminie:………….......... .......... dni

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

- załatwienie wykonania reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

Oświadczam, że:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia.

3.  Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową, nie wnoszę żadnych

zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

5. Oświadczam, że załączone do dokumentacji przetargowej zamówienia wymagania stawiane

wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się

w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego.

6. Oświadczam, że materiały przeznaczone do wbudowania będą posiadały certyfikaty na znak

bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności z Polską Normą wydane na podstawie ustawy z dnia 
     z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004r., Nr 204, poz. 2087)

lub aprobaty techniczne wydane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zobowiązuje(my) się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

w wysokości ……………………………………………………….

w formie …………………………………………………………………………….

Oferta zawiera łącznie …………………. kolejno ponumerowanych stron.

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

....................................................                       ..................................................................................................

(miejscowość i data)                                  (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

Projekt umowy

Zawarta w dniu  .................. 2010 r. w  Ciechanowie pomiędzy :

Wspólnotą Mieszkaniową budynku przy ul. 17-Stycznia 43 w Ciechanowie w imieniu której występuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Okrzei 14, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym  pod numerem  KRS : 0000112949 ,

NIP 566-16-15-623 Urząd Skarbowy w Ciechanowie, REGON 130341967

reprezentowaną  przez :

Prezesa Zarządu                             -  Tadeusza Bochnię

zwaną  w  treści  umowy    „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NIP ……………………. Urząd Skarbowy w ………………….., REGON ………………………………

zwaną  w  treści  umowy    „Wykonawcą”

reprezentowaną przez :

………………………………………………….

w rezultacie wyboru oferty została zawarta umowa następującej treści :

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Modernizację instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. 17-Stycznia 43              w Ciechanowie szczegółowo określoną  w projekcie wykonawczym, przedmiarze robót  i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i Polskim Normom.

- Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz dołączyć je do protokółu odbioru.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia będzie realizował osobiście.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy na roboty objęte § 1 z podwykonawcami wymagana jest zgoda

Zamawiającego.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z

treścią umowy zawartej z Wykonawcą oraz takiej, która nie będzie przewidywała możliwości przekazania

wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane roboty przez Zamawiającego bezpośrednio z faktury

wystawionej przez Wykonawcę.

§ 3

- Zamówienie należy wykonać w terminie 60 dni od daty przekazania budynku do wykonania robót.

- Termin rozpoczęcia robót ustala się na ..........................................

- Zamawiający może zmienić termin zakończenia robót o których mowa w ust. 1 w przypadku: wcześniejszego ich wykonania przez Wykonawcę, zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć lub z powodu siły wyższej.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą

w wysokości netto……………….. plus VAT w wysokości ……………; razem brutto …………………..

słownie: ………………………………………………………………………………………………………

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 w niezmienionej wysokości obowiązuje w całości do

zakończenia robót w przypadku wykonania ich w całości.

- Pominięcie w wycenie jakichkolwiek robót ujętych w dokumentacji nie zwalnia

Wykonawcy z obowiązku ich wykonania bez żądania dodatkowego wynagrodzenia.

- Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych nie objętych

zamówieniem, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów określonych w ofercie.

5.   Wysokość wynagrodzenia wymieniona w pkt. 1 może zostać pomniejszona o wartość robót zgodnie

z wyceną przetargową Wykonawcy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od części prac

wyszczególnionych w wycenionym przedmiarze robót /zał. nr 2/, w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 5

- Wykonawca wystawi fakturę  po  przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu umowy.

- Podstawą dokonania płatności będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę na

podstawie protokółu odbioru robót podpisanego przez Zamawiającego.

3.    Dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania robót według procentowego ich zaawansowania.

W tym przypadku podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonanych robót sporządzony

przez Wykonawcę i zatwierdzony przez  Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej

doręczenia Zamawiającemu wraz z protokółem odbioru.

Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek

Wykonawcy.

- Należność z tytułu faktur będzie płatne przez Zamawiającego na konto Wykonawcy

………………………………………………………………………………………..

- Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

- Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich.

§ 6

Do obowiązków stron należy :

- Do obowiązków Zamawiającego należy :

- protokólarne przekazanie budynku do wykonania robót,

- powiadomienie mieszkańców budynku o sposobie i terminie wykonywania robót,

- zapłata za wykonane i odebrane roboty,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- Do obowiązków Wykonawcy należy :

- wykonanie czynności wymienionych w art. 22 Ustawy z dnia 07.07.1994r.

Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414 z póź. zmianami).

- wykonanie robót zgodnie z projektem wykonawczym, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i sztuką budowlaną,

c)    zapewnienie dla wykonania robót mediów tj. woda i energia elektryczna,

- wykonanie robót tymczasowych, które  potrzebne są  podczas wykonania robót podstawowych,

w tym zorganizowanie zaplecza dla prowadzonych robót,

- uzgodnienie terminów wykonywania robót z użytkownikami lokali,

- wykonanie robót w sposób zapewniający dojście i dojazd do budynku przy ul. 17-Stycznia 43                 w Ciechanowie

- zabezpieczenie i oznaczenie miejsc, przez które mają być prowadzone roboty  podstawowe lub tymczasowe,

- skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności dokumentację powykonawczą, protokóły z prób szczelności, płukania i regulacji instalacji centralnego ogrzewania, deklarację zgodności z PN lub aprobatą techniczną na wbudowane materiały, oświadczenie kierownika budowy o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. "a", lit. "b" Prawa  Budowlanego,

- zapewnienie , na czas trwania robót, kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi w branży sanitarnej zgodnie z  ofertą Wykonawcy, a w przypadku konieczności zamiany kierownika budowy - uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiającym,

- utrzymanie ładu i porządku  w miejscach prowadzonych robót, zorganizowanie zaplecza budowy w tym wc dla pracowników, a po zakończeniu robót usuniecie poza teren robót wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy  i robót czystego i nadającego się do użytkowania,

j)    usunięcie wszelkich skutków awarii powstałych z winy Wykonawcy,

k)   zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi  przepisami bhp.

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

§ 7

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

…………………………………………………………………………..

- Ustanowiony kierownik budowy działa w ramach obowiązków ustanowionych w ustawie Prawo Budowlane i jest członkiem właściwej terytorialnie izby inżynierów budownictwa.

§ 8

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym, odbiorze  w okresie rękojmi lub w okresie gwarancyjnym,  w wysokości 100 zł za każdy dzień   zwłoki, liczonej od   upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie,

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 100 zł  za  każdy dzień przerwy,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości  5%  wynagrodzenia netto za przedmiot umowy,

2.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a)    za zwłokę w przekazaniu budynku w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5%  wynagrodzenia netto za przedmiot umowy. Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi

z   przyczyn, o których mowa w § 15 ust. 1

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony

mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

1/ Jeżeli wady nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2/ Jeżeli nie nadają się do usunięcia, to :

a/ jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej

wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu po raz drugi.

§ 10

1.   W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia

wiadomości o powyższych okolicznościach.

2.   W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu

wykonania części  umowy.

3.   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11

Poza przypadkiem, o którym mowa w § 10, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

a)  zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

b)  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz

nie kontynuuje jej   pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

§ 12

1.    Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  ……………………. zł

słownie : …………………………………………………………………………………………..

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy w formie:  …………………………………………………………...

3    Strony postanawiają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie wypłacona Wykonawcy

w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, zaś 30%

zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu gwarancji.

- Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy,                  o której mowa w ust. 3 w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 13

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót w formie pisemnej po zakończeniu wszystkich robót objętych niniejszą umową oraz po przeprowadzeniu wymaganych prób i sprawdzeń.

- Odbiór, o którym mowa w ust.1, dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawiciela Wykonawcy

i Zamawiającego.

- Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

- W dniu końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu : dokumentację powykonawczą, protokóły z prób szczelności, płukania i regulacji instalacji centralnego ogrzewania, certyfikaty, atesty materiałów i deklaracje zgodności wymagane przepisami, oświadczenie kierownika budowy o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. "a", lit. "b" Prawa Budowlanego.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy  w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy             w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów o których mowa   w ust. 5.

- Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi wynosić będzie 20 dni, chyba, że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 6.

- Z czynności odbioru końcowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 8 na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

- Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi.

Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej.

- Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i

po upływie rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia

należytego wykonania umowy, o których mowa w  § 12 ust. 3

§ 14

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasają po upływie

……. miesięcy od daty przekazania przedmiotu odbioru Zamawiającemu.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy na …… miesięcy

- Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia  usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 20 dni od daty ich zgłoszenia przez

Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usuniecie ich stronie trzeciej na koszt

Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunięcia wad będą pokrywane w pierwszej

kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 15

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli :

a/ Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania budynku do ich wykonania

lub nie przystąpił do odbioru budynku w terminie określonym w  § 6  ust. 1 lit."a"

b/ Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót

i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.

c/ Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy -

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z

tytułu wykonania części umowy.

d/ Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z projektem

wykonawczym, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinien nastąpić w formie pisemnej w terminie miesiąca od daty

powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności w ust. 2 i musi zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają

następujące obowiązki szczegółowe :

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawcy przy udziale

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według

stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszt strony z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót.

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane

przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca zgłosi do dokonania Zamawiającemu odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 20 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do :

a/ dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty,

które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b/ odkupienie materiałów, zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu

umowy określone w ust. 4 pkt. 3

c/ przyjęcie od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór

§ 16

Wykonawca zapoznał się z dokumentacją przetargową warunków zamówienia i ma świadomość warunków jego wykonania.

§ 17

1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo

Budowlane oraz  wynikające z nich przepisy wykonawcze.

2.    Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

## Załączniki stanowiące integralną część umowy.

1./  Oferta Wykonawcy – zał. nr 1

2./  Wyceniony przedmiar robót na modernizację instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania

w budynku mieszkalnego przy ul. 17-Stycznia 43 w Ciechanowie  – zał. nr 2

Akceptuję:

Załącznik nr 4

WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZOWAĆ ZAMÓWIENIE

Data:...............................................................................................................

Nazwa wykonawcy........................................................................................

Adres wykonawcy..........................................................................................

Przedmiot zamówienia : Modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania

w budynku  mieszkalnym przy ul. 17-Stycznia 43 w Ciechanowie

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

| L.p. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje | Inne Informacje /jeżeli zachodzi istotna potrzeba/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu załączam  uprawnienia budowlane w branży sanitarnej i aktualne zaświadczenie z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika robot.

________________________________

Podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ O PODOBNYM ZAKRESIE I CHARAKTERZE

W  OKRESIE OSTATNICH 5 LAT /licząc wstecz od terminu składania ofert/

Data:...............................................................................................................

Nazwa wykonawcy........................................................................................

Adres wykonawcy..........................................................................................

Przedmiot zamówienia : Modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania

w budynku  mieszkalnym przy ul. 17-Stycznia 43 w Ciechanowie

Stosownie do treści dokumentacji przetargowej wykonałem (wykonaliśmy) następujące zamówienia

o podobnym zakresie i charakterze do zamówienia będącego przedmiotem niniejszego przetargu.

| Lp. | Nazwa zamówienia i miejsce jego wykonania | Wartość z podatkiem VAT w PLN | Zakres wykonanych prac | Termin realizacji | Zamawiający (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) | Wykonawca lub Partner (nazwa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu załączam dokumenty (referencje) potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

________________________________

Podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy