Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Okrzei 14

06-400	Ciechanów

23  672-59-80

OGŁASZA PRZETARG

Na zagospodarowanie terenu działki wraz z pracami konserwacyjno naprawczymi przy budynku

ul. Pułtuska 12 w Ciechanowie – działka nr 367/22 – I ETAP

(Wspólnota Mieszkaniowa)

w zakresie szczegółowo określonym w dokumentacji przetargowej

Dokumentację przetargową bezpłatnie można odebrać w:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Wyzwolenia 10a

06-400 Ciechanów

pok. Nr 1

w godzinach  7,00 - 15,00

lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego  www.tbsciechanow.pl

Oferty należy składać do dnia 2011-03-11 do godz. 10,00 w:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Okrzei 14

06-400	Ciechanów

pok. Nr 3 /sekretariat/

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177)  –  w tym przetargu nie stosuje się.

Ciechanów dnia 2011-02-18

Ciechanów, dn. 18.02.2011r.

Dokumentacja Przetargowa

Dotyczy:  Zagospodarowania terenu działki wraz z pracami konserwacyjno naprawczymi przy budynku

ul. Pułtuska 12 w Ciechanowie – działka nr 367/22 – I ETAP (wspólnota mieszkaniowa).

1. Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Pułtuskiej 12 w Ciechanowie

w imieniu której występuje :

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanów

tel. 23 672-59-80/ fax 23 672-38-18

www.tbsciechanow.pl

tbs@tbsciechanow.pl

reprezentowane przez :

Prezesa Zarządu Tadeusza Bochnię

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu działki wraz z pracami konserwacyjno naprawczymi przy budynku ul. Pułtuska 12 w Ciechanowie, działka 367/22 dla etapu I szczegółowo określony w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarze robót.

Zakres dla I Etapu robót obejmuje:

- Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu w miejscach prowadzonych robót w tym zajecie chodnika i rampy na czas trwania robót.

- Roboty rozbiórkowe nawierzchni rampy, nawierzchni betonowych, płyt betonowych (trylinki), nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, skucie części spoczników i wyrównanie schodów, rozebranie płyt schodowych granitowych z ponownym ich montażem, rozebranie naświetli piwnicznych.

- Wywiezienie gruzu z robót rozbiórkowych.

- Położenie płytek betonowych typu Holland 20x20x6cm w dwóch kolorach (szarym i beżowym)                   z podbudową betonową na rampie przy lokalach użytkowych.

- Oczyszczenie i uzupełnienie okładziny murków przy rampie i schodach.

- Wyprofilowanie podłoża i położenie chodników na podsypce cementowo-piaskowej z kostki betonowej typu Holland o wymiarach 20x10x6cm na szerokości 1,5 m od budynku – wokół budynku.

- Wykonanie nowych ścian doświetli piwnicznych do poziomu chodnika z kostki betonowej rozbiórkowej.

- Wykonanie nakryw – prętowych na doświetlach piwnicznych z ich mocowaniem.

- Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w piwnicach z zlikwidowanymi naświetlami – szczyt budynku od strony wschodniej.

- Naprawa schodów z położeniem płytek gresowych – schody wejściowe do klatki schodowej od strony zachodniej,

oraz wszystkie inne roboty budowlane nie wymienione powyżej ale wyszczególnione w dokumentacji projektowej dla I ETAPU.

Zabezpieczenie i organizacja robót należy do obowiązków i obciąża Wykonawcę. Naprawa ewentualnych szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac należy do obowiązków Wykonawcy. Prace rozbiórkowe i  związane z remontem nawierzchni rampy należy prowadzić etapowo aby zapewnić ciągłość obsługi lokali użytkowych                 i handlowych. W zakres robót wchodzi również zajęcie chodnika i rampy od strony ulicy Pułtuskiej wraz z           kosztami ich zajęcia, zabezpieczenie wejść do lokali handlowych parteru budynku oraz wyposażenie pomieszczeń pomocniczych wykorzystywanych w trakcie realizacji robót należy do obowiązków i obciąża Wykonawcę.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu i rampy przy budynku, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, oraz podpisania umowy na wykonanie robót. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia.

Projekt budowlany  i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót   znajdują się do wglądu od pn. do pt.  w godz. 7,00 – 15,00 w Dziale Remontów i Inwestycji TBS Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 10a                                          w Ciechanowie.

3. Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia 90 dni od daty przekazania terenu do wykonania robót.

4. Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1)	posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie

z wymaganiami ustawowymi,

2)	posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

3)	dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem

ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania

danego zamówienia,

4)          znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Wymagania stawiane Wykonawcy:

1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi

opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

2.  Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

3.  Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego

z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

4.   Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych

dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

5.   Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas

wykonywania przedmiotu zamówienia.

6.   Dysponuje personelem przewidzianym do realizacji zamówienia (wymagane jest posiadanie uprawnień

budowlanych przez Kierownika Budowy oraz 3 letnie doświadczenie w  kierowaniu robotami

budowlanymi).

7.   Wymagany jest okres gwarancji/rękojmi na przedmiot zamówienia nie krótszy niż 36 miesięcy

od daty bezusterkowego odbioru robót.

5. Dokumenty wymagane do złożenia oferty

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1

- wyceniony i podpisany przedmiar robót  - załącznik nr 2

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert,

- dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z

przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,

- aktualne zaświadczenie  właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego,

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i składek na  ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub

potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu - wystawionego nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- zaakceptowany projekt umowy poprzez jego podpisanie przez osobę uprawnioną - załącznik nr 3

- wykaz robót informujący, iż w ciągu ostatnich 5 lat (licząc wstecz od terminu składania ofert), a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykazali się realizacją   przynajmniej dwóch

robót odpowiadających swoim rodzajem robotom  związanych z przedmiotem zamówienia o wartości każdej

nie mniejszej niż 100.000,00zł  wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane

należycie ( z wykorzystaniem załącznika nr 5),

-  wykaz osób, które będą uczestniczyć w  wykonywaniu zamówienia. Przedłożone przez Wykonawcę

wykazy i dokumenty muszą potwierdzać, że przewidziany do realizacji niniejszego zamówienia

personel: kierownik budowy – posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu

budową; wymagane złożeniem uprawnień budowlanych i aktualnego zaświadczenia potwierdzającego

członkowstwo we właściwej izbie samorządu zawodowego wraz z polisą oc oraz (z zastosowaniem

załącznika nr 4),

-  opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony

od  odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia minimum

100.000,00zł. Dokument ten musi potwierdzać, ze Wykonawca będzie ubezpieczony co najmniej przez

okres  trwania umowy.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem"

z tym, że formularz ofertowy, wyceniony przedmiar robót i projekt umowy muszą być złożone w formie oryginałów.

6. Warunki umowy

1. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej dokumentacji

przetargowej oraz danych zawartych w ofercie i projekcie umowy.

7. Opis przygotowania oferty

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem

należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1.

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć na podstawie wizji lokalnej, projektu budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i  przedmiaru robót stanowiącego                            załącznik nr 2 do niniejszej dokumentacji przetargowej, a następnie tak obliczoną cenę przenieść do „Formularza ofertowego"

8. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu /zamkniętej kopercie

do dnia 11.03.2011r. do godz. 10,00 w :

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanów

pokój nr 3 /sekretariat parter/

Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres :

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanów

i oznakowane następująco:

„Zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Pułtuska 12 – ETAP I w Ciechanowie”.

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Od wykonawcy, którego oferta zostanie wyłoniona w przetargu będzie wymagane wniesienie

przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości:

5% ceny ofertowej brutto przedstawionej w formularzu ofertowym Wykonawcy.
    Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej

podpisaniem w formie pieniężnej na konto Zamawiającego w formie: przelewem potwierdzonym

przez bank.

Dopuszcza się również wniesienie zabezpieczenia w formach : czekiem potwierdzonym przez bank,

poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, zastawach na papierach

wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa.

10. Tryb udzielania wyjaśnień

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest:

mgr inż. Mariusz Wszeborowski - Kierownik Działu Remontów i Inwestycji tel. 23 672-23-04

11. Ocena ofert

Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

12. Tryb ogłoszenia wyników przetargu

a)	Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie Zamawiającego.

Niezależnie od ogłoszenia wyników o wyborze oferty zostaną powiadomieni

pisemnie wszyscy oferenci.

b)	Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu

podpisania umowy.

13. Załączniki:

1. Formularz Ofertowy - zał. nr 1

2. Przedmiar robót na zagospodarowania terenu działki wraz z pracami konserwacyjno naprawczymi

przy budynku ul. Pułtuska 12 w Ciechanowie - działka nr 367/22 - I ETAP do wyceny  -  zał. nr 2

3. Projekt umowy do akceptacji  - zał. nr 3

4. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zmówienia – zał. nr 4

5. Wykaz robót o podobnym zakresie i charakterze – zał. nr 5

6. Projekt Budowlany na zagospodarowania terenu działki wraz z pracami konserwacyjno naprawczymi przy

budynku ul. Pułtuska 12 w Ciechanowie – działka nr 367/22 – I ETAP – zał. nr 6

7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 7

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19 poz. 177 z póź. zm.)

w tym przetargu nie stosuje się.

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:	                                           ................................................

Siedziba:	                            ................................................

Adres poczty elektronicznej: 	................................................

Strona internetowa:		................................................

Numer telefonu:		              ................................................

Numer faksu:			...............................................

Numer REGON:		              ................................................

Numer NIP:			................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Pułtuskiej 12 w Ciechanowie

w imieniu której występuje :

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanów

www.tbsciechanow.pl

tbs@tbsciechanow.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00 reprezentowane przez :

Prezesa Zarządu  Tadeusza Bochnię

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia na zagospodarowanie terenu działki wraz z pracami konserwacyjno naprawczymi przy budynku ul. Pułtuska 12 w Ciechanowie - działka nr 367/22 - I ETAP oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami dokumentacji przetargowej za kwotę:

cena netto.............................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Stawki kosztorysowe

Roboczogodzina  /Rg/    -  ……………….. pln

Koszty pośrednie /Kp/   -   …….................. %

Zysk /Z/                         -   ………………... %

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, deklarujemy ich wykonanie z uwzględnieniem składników cenotwórczych przyjętych do ustalenia ceny zamówienia podstawowego określonego j.w.

Oświadczam, że :

Wykonam zamówienie w terminie 90 dni od daty przekazania terenu do wykonania robót.

Termin płatności:/ minimum 30 dni / …………….dni

Udzielam(y) gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem na okres nie krótszy niż ………….

miesięcy od odbioru końcowego całego zakresu robót.

Reklamacje będą załatwiane w   terminie:………….......... .......... dni

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

- załatwienie wykonania reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........

zakres odpowiedzialności

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........

zakres odpowiedzialności

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

Oświadczam, że:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia.

3.  Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową, nie wnoszę żadnych

zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

5. Oświadczam, że załączone do dokumentacji przetargowej zamówienia wymagania stawiane

wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się

w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego.

6. Oświadczam, że materiały przeznaczone do wbudowania będą posiadały certyfikaty na znak

bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności z Polską Normą wydane na podstawie ustawy z dnia 
     z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004r., Nr 204, poz. 2087)

lub aprobaty techniczne wydane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zobowiązuje(my) się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

w wysokości ……………………………………………………….

w formie …………………………………………………………………………….

Oferta zawiera łącznie …………………. kolejno ponumerowanych stron.

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_____________________________________

(imię i nazwisko)

(data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

Projekt Umowy

Zawarta w dniu  ..................... 2011 r. w  Ciechanowie pomiędzy :

Wspólnotą Mieszkaniową budynku przy ul. Pułtuskiej 12 w Ciechanowie w imieniu której występuje

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Okrzei 14 , zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym  pod numerem  KRS : 0000112949,

NIP 566-16-15-623 Urząd Skarbowy w Ciechanowie, REGON 130341967

reprezentowaną  przez :

Prezesa Zarządu                             -  Tadeusza Bochnię

zwaną  w  treści  umowy    „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NIP ……………….. Urząd Skarbowy w ………………..,

REGON ……………………

zwanym  w  treści  umowy  „Wykonawcą”

reprezentowanym  przez :

………………………………………………………………………………..

w rezultacie wyboru oferty została zawarta umowa następującej treści :

§ 1

1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zagospodarowanie terenu działki wraz

z pracami konserwacyjno naprawczymi przy budynku ul. Pułtuska 12 w Ciechanowie -

działka nr 367/22 - I ETAP w zakresie:

- zabezpieczenia i wygrodzenia terenu w miejscach prowadzonych robót z zajęciem chodnika i rampy                na czas trwania robót,

- robót rozbiórkowych z wywiezieniem gruzu,

- wymiany nawierzchni z kostki betonowej typu Holland 20x20x6 cm na rampie budynku,

- remontu istniejących schodów rampy budynku i schodów wejściowych do klatki schodowej od strony zachodniej,

- oczyszczenia i uzupełnienia murków przy rampie i schodach,

- wykonanie chodników z kostki betonowej typu Holland 20x10x6 cm wokół budynku z naprawą naświetli piwnicznych,

- likwidacji naświetli piwnicznych od strony wschodniej szczytu budynku z wykonaniem wentylacji grawitacyjnej piwnic.

2. Szczegółowy zakres robót określa  projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

i przedmiar robót.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom projektu budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i Polskim Normom.

- Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz dołączyć je do protokółu odbioru.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia będzie realizował osobiście.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy na roboty objęte § 1 z podwykonawcami wymagana jest zgoda

Zamawiającego.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z

treścią umowy zawartej z Wykonawcą oraz takiej, która nie będzie przewidywała możliwości przekazania

wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane roboty przez Zamawiającego bezpośrednio z faktury

wystawionej przez Wykonawcę.

§ 3

- Zamówienie należy wykonać w terminie 90 dni od daty przekazania terenu do wykonania robót.

- Termin rozpoczęcia robót ustala się na ..........................................

- Zamawiający może zmienić termin zakończenia robót o których mowa w ust. 1 w przypadku wcześniejszego wykonania robót przez Wykonawcę, zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć lub z powodu siły wyższej.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą  w wysokości   netto ………………….. plus podatek VAT 23% w wysokości ……………; brutto …………..

słownie: …………………………………………………………………………………………………...........

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 w niezmienionej wysokości obowiązuje w całości do

zakończenia robót w przypadku wykonania ich w planowanych ilościach.

- Pominięcie w wycenie jakichkolwiek robót ujętych w dokumentacji nie zwalnia

Wykonawcy z obowiązku ich wykonania bez żądania dodatkowego wynagrodzenia.

4.   Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych,

nie objętych przedmiotem zamówienia to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe

zamówienie Zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

5.   Wysokość wynagrodzenia wymieniona w pkt. 1 może zostać pomniejszona o wartość robót zgodnie

z wyceną przetargową Wykonawcy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od części prac

wyszczególnionych w wycenionym przedmiarze robót /zał. nr 2/, w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 5

- Wykonawca wystawi fakturę  po  przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu umowy.

- Podstawą dokonania płatności będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę na

podstawie protokółu odbioru robót podpisanego przez Zamawiającego.

- Dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania robót według procentowego ich zaawansowania.

W tym przypadku podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonanych robót sporządzony

przez Wykonawcę i zatwierdzony przez  Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej

doręczenia Zamawiającemu wraz z protokółem odbioru końcowego.

Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek

Wykonawcy.

- Należność z tytułu faktur będzie płatne przez Zamawiającego na konto Wykonawcy

..........................................................................................................................................................................

- Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

- Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich.

§ 6

Do obowiązków stron należy :

- Do obowiązków Zamawiającego należy :

- przekazanie terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust.2

- zapłata za wykonane i odebrane roboty,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

- Do obowiązków Wykonawcy należy :

- wykonanie czynności wymienionych w art. 22 Ustawy z dnia 07.07.1994r.

Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414 z póź. zmianami),

- wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i poleceniami inspektora nadzoru,

- zapewnienie dla wykonania robót mediów tj. woda i energia elektryczna,

- wykonanie robót tymczasowych, które  potrzebne są  podczas wykonania robót podstawowych               w tym zajecie rampy i chodnika od strony ul. Pułtuskiej na czas trwania robót wraz z ich kosztami,

- wykonanie robót w sposób zapewniający dojazd i dojście do budynku przy

ul. Pułtuskiej 12 w Ciechanowie,

- zabezpieczenie i oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, przez które mają być prowadzone roboty  podstawowe lub tymczasowe,

- skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności: dokumentację powykonawczą, aprobaty, certyfikaty, atesty materiałów i deklarację zgodności z PN lub aprobatą techniczną na wbudowane materiały , oświadczenie kierownika budowy o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. "a", lit. "b" Prawa  Budowlanego,

- zapewnienie , na czas trwania robót, kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi zgodnie z  ofertą Wykonawcy a w przypadku konieczności zamiany kierownika budowy - uzgodnienie  nowego kandydata z Zamawiającym,

- utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, zorganizowanie zaplecza budowy w tym wc dla pracowników, a po zakończeniu robót usuniecie poza teren   budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy  i   robót czystego i nadającego się do użytkowania,

- usunięcie wszelkich skutków awarii powstałych z winy Wykonawcy,

- zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z projektem budowlanym

i obowiązującymi  przepisami bhp.

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

§ 7

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

………………………………………………………………………………………………………………….

- Ustanowiony kierownik budowy działa w ramach obowiązków ustanowionych w ustawie Prawo Budowlane i jest członkiem właściwej terytorialnie izby inżynierów budownictwa.

§ 8

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym, odbiorze  w okresie rękojmi lub w okresie gwarancyjnym,  w wysokości 500 zł za każdy dzień   zwłoki, liczonej od   upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie.

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 500 zł  za  każdy dzień przerwy

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%  wynagrodzenia netto za przedmiot umowy.

2.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a)    za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10%  wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy. Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z   przyczyn, o których mowa w § 15 ust. 1

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony

mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

1/ Jeżeli wady nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2/ Jeżeli nie nadają się do usunięcia, to :

a/ jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej

wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu po raz drugi.

§ 10

1.   W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia

wiadomości o powyższych okolicznościach.

2.   W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu

wykonania części  umowy.

3.   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11

Poza przypadkiem, o którym mowa w § 10, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

a)    zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

b)    zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz

nie kontynuuje jej   pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

§ 12

1.    Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  ……………………. zł

słownie : …………………………………………………………………………………………..

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy w formie:  …………………………………………………………....................................................................................

3    Strony postanawiają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie wypłacona Wykonawcy

w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, zaś 30%

zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu gwarancji.

- Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy,                  o której mowa w ust. 3 w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 13

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót w formie pisemnej po zakończeniu wszystkich robót objętych niniejszą umową oraz po przeprowadzeniu wymaganych sprawdzeń.

- Odbiór, o którym mowa w ust.1, dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawiciela Wykonawcy             i Zamawiającego.

- Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

- W dniu końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu : dokumentację powykonawczą, certyfikaty, atesty na wbudowane materiały i deklaracje zgodności wymagane przepisami, oświadczenie kierownika budowy o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. "a", lit. "b" Prawa Budowlanego.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy  w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów o których mowa w ust. 5.

- Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi wynosić będzie 20 dni, chyba, że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 6

- Z czynności odbioru końcowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 8 na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

- Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej.

- Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym                                      i po upływie rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia

należytego wykonania umowy, o których mowa w  § 12 ust. 3

§ 14

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasają po upływie

……….. od daty przekazania przedmiotu odbioru Zamawiającemu.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy na …………..

- Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia  usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 20 dni od daty ich zgłoszenia przez

Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usuniecie ich stronie trzeciej na koszt

Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunięcia wad będą pokrywane w pierwszej

kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 15

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli :

a/ Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy

lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w  § 3  ust. 2

b/ Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót

i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.

c/ Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy -

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z

tytułu wykonania części umowy.

d/ Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z projektem

budowlanym, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie miesiąca od daty

powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności w ust. 2 i musi zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają

następujące obowiązki szczegółowe :

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawcy przy udziale

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według

stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszt strony z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót.

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane

przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca zgłosi do dokonania Zamawiającemu odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 20 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do :

a/ dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty,

które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b/ odkupienie materiałów, zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu

umowy określone w ust. 4 pkt. 3

c/ przyjęcie od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór

§ 16

Wykonawca zapoznał się z dokumentacją przetargową zamówienia i ma świadomość warunków jego wykonania.

§ 17

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz wynikające z nich przepisy wykonawcze.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego.

## Załączniki stanowiące integralną część umowy.

1./  Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1

2./  Wyceniony przedmiar robót na zagospodarowanie terenu działki wraz z pracami

konserwacyjno naprawczymi przy budynku ul. Pułtuska 12 w Ciechanowie - działka nr 367/22

- I ETAP – załącznik nr 2

Akceptuję :

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE

Przedmiot zamówienia : Zagospodarowanie terenu działki wraz z pracami konserwacyjno

naprawczymi przy budynku ul. Pułtuska 12 w Ciechanowie –

działka nr 367/22 – I ETAP

Data:...............................................................................................................

Nazwa wykonawcy........................................................................................

Adres wykonawcy..........................................................................................

OŚWIADCZAM(Y), ŻE

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

| L.p. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje | Inne Informacje /jeżeli zachodzi istotna potrzeba/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu załączam  uprawnienia budowlane  i aktualne zaświadczenie z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy.

________________________________

Podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE

Przedmiot zamówienia : Zagospodarowanie terenu działki wraz z pracami konserwacyjno

naprawczymi przy budynku ul. Pułtuska 12 w Ciechanowie –

działka nr 367/22 – I ETAP

Data:...............................................................................................................

Nazwa wykonawcy........................................................................................

Adres wykonawcy..........................................................................................

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ O PODOBNYM ZAKRESIE I CHARAKTERZE

W  OKRESIE OSTATNICH 5 LAT /licząc wstecz od terminu składania ofert/

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści dokumentacji przetargowej wykonałem (wykonaliśmy) następujące zamówienia

o podobnym zakresie i charakterze do zamówienia będącego przedmiotem niniejszego przetargu.

| Lp. | Nazwa zamówienia i miejsce jego wykonania | Wartość z podatkiem VAT w PLN | Zakres wykonanych prac | Termin realizacji | Zamawiający (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) | Wykonawca lub Partner (nazwa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu załączam dokumenty (referencje) potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

________________________________

Podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy